# BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LỪA ĐẢO RIKKEISAFE

## NHIỆM VỤ 1: HOÀN THÀNH PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

### Bước 1. Chốt mục tiêu và người tham gia

Mục tiêu: Xem người dùng có tự kiểm tra được số điện thoại, đường link đáng ngờ và hiểu cảnh báo hay không. Mời đủ 3 Stakeholders tham gia buổi Review.

### Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ).

- PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt:

  - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa hoàn thành đủ chức năng đã thống nhất, còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại.

  - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa được thành viên khác review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại.

### Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → Kiểm tra số điện thoại → Xem cảnh báo và lý do → Nhập đường link đáng ngờ → Kiểm tra đường link → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ.

- Người demo: Thu An, Gia Bình và Mai Lan phối hợp trình diễn các chức năng đã Done. Product Owner Ngọc Hương điều phối và giải thích giá trị sản phẩm.

### Bước 4. Chuẩn bị kỹ thuật

Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử và đường truyền họp trực tuyến.

### Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

Hai câu hỏi mở dành cho Stakeholders:

- Khi sử dụng RikkeiSafe để kiểm tra số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ, anh/chị thấy bước nào dễ sử dụng và bước nào còn gây khó khăn? Vì sao?

- Theo anh/chị, ứng dụng cần cải thiện điều gì để người dùng dễ hiểu cảnh báo và biết cách xử lý khi gặp nguy cơ lừa đảo?

### Bước 6. Chia thời gian

Thực hiện theo lịch trình Sprint Review 35 phút đã được điều chỉnh ở Nhiệm vụ 2.

## NHIỆM VỤ 2: SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

### 1. Thời gian 0–5 phút: Product Owner nhắc Sprint Goal

Nhận xét: Phù hợp, giữ nguyên.

### 2. Thời gian 5–20 phút: Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành

Nhận xét và cách sửa:

- Sai ở chỗ Product Owner trình diễn toàn bộ 5 PBI và giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành, trong khi PBI-04 và PBI-05 chưa đáp ứng đầy đủ Definition of Done.

- Sửa: Developers trình diễn các PBI đã Done gồm PBI-01, PBI-02 và PBI-03. Product Owner giải thích giá trị của các chức năng. PBI-04 và PBI-05 được thông báo rõ là chưa Done, đồng thời nêu các điều kiện DoD còn thiếu.

### 3. Thời gian 20–32 phút: Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm

Nhận xét và cách sửa:

- Sai ở chỗ Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Mục đích chính là kiểm tra Increment, trao đổi với Stakeholders và thu thập phản hồi.

- Sửa: Product Owner điều phối trao đổi về sản phẩm và mục tiêu tiếp theo. Developers trình diễn Increment, trả lời câu hỏi và giải thích các chức năng. Stakeholders đưa ra nhận xét, nhu cầu và phản hồi dựa trên trải nghiệm thực tế.

### 4. Thời gian 32–35 phút: Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau

Nhận xét và cách sửa:

- Sai ở chỗ dành phản hồi của Stakeholders chỉ trong 3 phút cuối, khiến việc trao đổi không đủ thời gian. Scrum Master cũng không có quyền tự quyết định góp ý nào sẽ được thực hiện trong Sprint sau.

- Sửa: Phân bổ thời gian để Stakeholders được tham gia trao đổi trong suốt buổi Review, đặc biệt sau phần trình diễn. Product Owner chịu trách nhiệm xem xét phản hồi, cập nhật và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog. Scrum Master hỗ trợ điều phối buổi họp, bảo đảm mọi người có cơ hội đóng góp.

## NHIỆM VỤ 3: GHI NHẬN FEEDBACK

### FB-01

Góp ý: Anh Phúc đề xuất nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền.

Cách xử lý: Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay.

### FB-02

Góp ý: Chị Vy muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal.

Cách xử lý: Product Owner ghi nhận góp ý vào Product Backlog, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên của chức năng chia sẻ cảnh báo. Chức năng này sẽ được xem xét trong quá trình sắp xếp Product Backlog, chưa cam kết thực hiện ngay ở Sprint tiếp theo.

### FB-03

Góp ý: Cô Mai phản ánh khi dán đường link rất dài, nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02).

Cách xử lý: Developers ghi nhận lỗi giao diện và kiểm tra lại PBI-02 trên điện thoại với đường link dài. Product Owner đánh giá mức độ ảnh hưởng và cập nhật công việc cần xử lý vào Product Backlog. Nhóm chưa tự động cam kết thời điểm sửa, nhưng cần ưu tiên xem xét vì lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng chức năng kiểm tra đường link.